## Slide 1
大学公共课程共享资源管理平台
第二阶段项目汇报
汇报人：林玉琴
团队：peace & love

## Slide 2
peace
&
love
杨金鹏、彭子晨、林玉琴
成员友善关爱
项目予人帮助
Peace & love
团队成员
团队宗旨
团队logo
团队理念
wish you joy，love and peace
快乐，爱与和平

## Slide 3
项目简介
随着大学通识教育越来越流行，学生跨院选课变得越来越普遍。为方便不同院系的学生进行跨学院的选课，以及学校对各学院的课程信息进行管理，此项目应运而生。大学生公共课程共享资源管理平台主要服务于各大学的学生和课程管理人员，为用户提供各个学院实时的课程信息，用户在注册并登录网页后，可以对课程进行相关的查询、选择和删除。管理人员可以发布、修改、删除课程信息。此外，还能够自动分析热点课程和热点资源，并分析和预测新课程，为广大学生提供便利。

## Slide 4
下一阶段计划
工作完成情况
阶段工作概述
阶段项目展示
工作存在不足

## Slide 5
阶段工作概述
STAGE WORK SUMMARY

## Slide 6
70%
完成项目计划
70%
4件
完成了4件事
完善了登录和注册页面
（添加验证码功能）
完成了找回密码页面
完成了爬虫程序
完成管理员页面的设计和课程查询功能
完成用户界面的功能实现
（查询课程信息、选课、撤课等）

## Slide 7
工作完成情况
WORK COMPLETION

## Slide 8
■完成爬虫程序
完成两个教务系统（武汉大学、上海交通大学）的html文档抓取，网页结构分析和数据提取，用post请求方法，添加cookies方法，Selenium模拟登录的方法实现登录网站问题。
工作
完成情况
01

## Slide 9
■完成爬虫程序
完成两个教务系统（武汉大学、上海交通大学）的html文档抓取，网页结构分析和数据提取，用post请求方法，添加cookies方法，Selenium模拟登录的方法实现登录网站问题。
工作
完成情况
01
02
■完成用户界面
改进数据库结构设计，进一步完善操作数据库的函数代码，完成用户界面设计，实现用户界面对课程信息的多条件查询、增删选课申请单以及撤课等功能

## Slide 10
■完成爬虫程序
完成两个教务系统（武汉大学、上海交通大学）的html文档抓取，网页结构分析和数据提取，用post请求方法，添加cookies方法，Selenium模拟登录的方法实现登录网站问题。
工作
完成情况
01
02
03
■完成用户界面
改进数据库结构设计，进一步完善操作数据库的函数代码，完成用户界面设计，实现用户界面对课程信息的多条件查询、增删选课申请单以及撤课等功能
■完成部分管理员界面
设计好了管理员界面，并能够连接数据库显示学生选课信息，能够对课程信息进行多条件的查询和筛选

## Slide 11
■完成爬虫程序
完成两个教务系统（武汉大学、上海交通大学）的html文档抓取，网页结构分析和数据提取，用post请求方法，添加cookies方法，Selenium模拟登录的方法实现登录网站问题。
工作
完成情况
01
02
03
04
■完成用户界面
改进数据库结构设计，进一步完善操作数据库的函数代码，完成用户界面设计，实现用户界面对课程信息的多条件查询、增删选课申请单以及撤课等功能
■完成部分管理员界面
设计好了管理员界面，并能够连接数据库显示学生选课信息，能够对课程信息进行多条件的查询和筛选
■完善登录和注册页面、完成找回密码界面
对登录和注册页面添加了验证码和邮箱验证码，提高网站的安全性，完成了找回密码界面，用户能够通过邮箱号码重置密码

## Slide 12
阶段项目展示
STAGE PROJECTS SHOW

## Slide 13
https://peaceloveweb2020070920200712082152.chinacloudsites.cn

## Slide 14
工作存在不足
WORK SHORTCOMINGS

## Slide 15
01
02
存在的不足之处
团队沟通不及时
项目界面的设计风格不统一
重写了一些相同类型的函数
工作效率有时较低
爬虫程序无法登陆上有用户名的网站
管理员页面课程信息修改无法实时更新到数据库
工作耗时周期较长、阶段任务部分未完成

## Slide 16
NEXT STAGE THE WORK PLAN
下一阶段计划

## Slide 17
实现
基础功能
扩展升级功能（自动分析热点课程，分析预测新的课程）
完成爬虫程序实时更新到数据库，再加几个教务课程系统的爬虫程序
完善操作数据库的函数代码， 改进数据库表的设计，减少冗余。
对界面进行美化，使用户看起来舒适，提升用户体验感。
开拓
高级功能
美化
网页页面
进行
系统测试
进行系统测试检测各部分是否能完成交互

## Slide 18
我们是一支专业的团队。我们的成员毕业于国内知名大学，学习了专业的计算机知识。
我们是一支年轻的团队。我们的成员平均年龄仅有20岁，充满了朝气和创新精神。
我们是一支专注的团队。我们坚信，好的项目源自认真高效的工作。只有专注，才能做好项目。
我们是一支有目标的团队。我们虽然不是出生于软件工程专业，但我们一样可以把项目做到最好。
专业
年轻
专注
有目标

## Slide 19
谢谢观看